## Slide 1: Welkom bij sprintdemo 3 !
Ontwikkelteam Convenantgemeenten

## Slide 2: Waar ben je beland?
Convenantgemeenten (Almere, Haarlem, Heerenveen, WF)
Samen Organiseren, samen ontwikkelen en leren
Open Source software hergebruiken
Toepassen Common Ground – hoe doen we dat, waar lopen we tegenaan?
Agile/ Scrum gebruiken
Open standaarden
Oog op hergebruik door meer gemeenten
“Trouwen” gekozen als eerste praktisch vehikel

## Slide 3: Wat is Open Source Software?
Wikipedia:
Is software waarvan de licentie aan gebruikers het recht geeft om de software naar eigen inzicht te gebruiken, aan te passen, te verbeteren en de broncode inclusief aanpassingen te verspreiden doordat de broncode volledig vrij beschikbaar is.

## Slide 4: Wat is Common Ground?
https://www.youtube.com/watch?v=eHjCYuons_o
Waarom moeilijk doen en niet gewoon
bij een leverancier afnemen ?

## Slide 5: Ontmoet het ontwikkelteam !
Stefan Woudstra (ontwikkelaar)
Jacqueline Munk – Smit (burgerzaken)
Carla Broekhoff (burgerzaken)
Rik Oosterhuis (architect)
Daphne de Bruijn (functioneel specialist)
Thijs Broersen (ontwikkelaar)
Rick Wildenberg (dienstverlening & innovatie)
Anna Conijn (functioneel specialist)
Monique de Moel (burgerzaken)
Kim Engel (productowner)
Bas de Boer (architect)
Jan Willem Kooi (scrummaster)
Mark van der Straten (ontwikkelaar)
Berend Iwema (ontwikkelaar)
En afstemming met Utrecht en Eindhoven

## Slide 6: Onze aanpak (scrum & verticaal slicen)
Iets is pas opgeleverd als alle 5 Common Ground lagen samen werken
6 sprints van 4 weken
Backlog met user stories
Weekly stand-up (telefonisch)
1 dag per 4 weken bijeen
  Sprintdemo
  Retrospective
  Sprintplanning
Online samenwerking via Trello, Slack en Github

## Slide 7: Waar lopen we zoal tegenaan?
Samenwerken binnen een groot geografisch gebied
Parttime scrumteam
Klein verloop binnen het team
Ontbreken van hosting
Gesloten databronnen

## Slide 8: Productvisie 0.3
We ontwikkelen een set aan generieke tools waarmee gemeenten hun inwoners in staat kunnen stellen om, in standaardsituaties, hun huwelijk zoveel mogelijk digitaal te regelen
We houden daarbij rekening met bestaande ICT situatie (legacy burgerzakenapplicaties) bij gemeenten
Het is gebaseerd op de principes van Common Ground
Het is ontwikkeld met Open Source Software
We ontwikkelen een demo front-end
We maken dit zo dat het met een generieke API aan kan sluiten op een eigen front-end. Deze API is beschreven
We leveren een beschrijving voor gemeenten op:
  Wat is de functionele werking van het trouwproduct
  Wat ze moeten doen om onze tools in te kunnen zetten. Welke registers hebben ze nodig etc.

## Slide 9: Sprintplanning
Sprint | Onderwerp
1 | Randvoorwaarden invullen - hostingomgeving
2 | Kalender voor datum, tijd, locatie, BABS
3 | Geautomatiseerde wettelijke controles op basis van data
4 | BABS
5 | 
6 | 
Input van stakeholder is essentieel

## Slide 10: Wat doen we vanmorgen?
Demo :
Sprint review meeting – einde van elke sprint
Informele bijeenkomst
Wat is er behaald ?
Feedback & sturing ophalen
Waar nodig de backlog aanpassen