## Slide 1: Welkom bij sprintdemo 4 !
Ontwikkelteam Convenantgemeenten

## Slide 2: Huishoudelijke mededelingen
Voorstelrondje
Livestream https://channel.royalcast.com/hoorn/#!/gemeentehoorn/20190515_1
Koffiepauze na de demo
Afsluiten met lunch

## Slide 3: Waar ben je beland?
Convenantgemeenten (Almere, Haarlem, Heerenveen, WF, Amsterdam, Zaanstad)
Samen Organiseren, samen ontwikkelen en leren
Open Source software hergebruiken
Toepassen Common Ground – hoe doen we dat, waar lopen we tegenaan?
Agile/ Scrum gebruiken
Open standaarden
Oog op hergebruik door meer gemeenten
“Trouwen” gekozen als eerste praktisch vehikel

## Slide 4: Onze aanpak (scrum & verticaal slicen)
Iets is pas opgeleverd als alle 5 Common Ground lagen samen werken
6 sprints van 4 weken
Backlog met user stories
1 dag per maand samen ontwikkelen
Weekly stand-up (telefonisch)
1 dag per 4 weken bijeen
  Sprintdemo
  Retrospective
  Sprintplanning
Online samenwerking via Trello, Slack en Github

## Slide 5: Productvisie 0.3
We ontwikkelen een set aan generieke tools waarmee gemeenten hun inwoners in staat kunnen stellen om, in standaardsituaties, hun huwelijk zoveel mogelijk digitaal te regelen
We houden daarbij rekening met bestaande ICT situatie (legacy burgerzakenapplicaties) bij gemeenten
Het is gebaseerd op de principes van Common Ground
Het is ontwikkeld met Open Source Software
We ontwikkelen een demo front-end
We maken dit zo dat het met een generieke API aan kan sluiten op een eigen front-end. Deze API is beschreven
We leveren een beschrijving voor gemeenten op:
  Wat is de functionele werking van het trouwproduct
  Wat ze moeten doen om onze tools in te kunnen zetten. Welke registers hebben ze nodig etc.

## Slide 6: Inhoud sprint 4
Herbouwen front-end (wisseling van ontwikkelaars)
Koppelen van front-end aan logica
BRP bevraging via NLX

## Slide 7: Proces sprint 4
Vakantieperikelen
Discussie over en belemmeringen op databronnen
Wisseling van front-end developpers
Besloten dat er twee zaaktypen zijn (reservering & melding huwelijk)
Aansluiten op legacy blijft maatwerk, willen we dat?
Neiging aan de “voorkant” te blijven ontwikkelen
Focus nodig : waar ontwikkelen we naar toe?

## Slide 8: Sprintplanning
Sprint | Onderwerp
1 | Randvoorwaarden invullen - hostingomgeving
2 | Kalender voor datum, tijd, locatie, BABS
3 | Geautomatiseerde wettelijke controles op basis van data
4 | Front-end en koppeling met logica en koppeling met databron
5 | …. .
6 | ……
Input van stakeholder is essentieel

## Slide 9: Wat doen we vanmorgen?
Demo :
Interactief !
Architectuur : waar staan we nu?
Demo inhoudelijke analyse
Demo van ontwikkelde software
Keuzes maken hoe verder

## Slide 10: Demo : inhoudelijke analyse

## Slide 11: Demo: ontwikkelde software

## Slide 12: Hoe verder? Focus nodig!
Scenario 1
Implementeren bij gemeente Haarlem
  Minimaal gelijkblijvende functionaliteit nodig
  In productie bewijzen
  Toenemende druk op Centric & Pink?
  Aansluiten op Procura (=specifiek), weinig gemeenten
  Hulp nodig van Haarlem
  Energie gaat naar bestaande processen/systemen

## Slide 13: Hoe verder? Focus nodig!
Scenario 2
Aansluiten op overige referentie-implementaties Common Ground (Zaakgericht Werken 2.0 & Haal Centraal BRP)
  Indirecte meerwaarde voor een gemeente
  Zeer toekomstgericht, niet richten op legacy
  Niet alle referentie-implementaties zijn beschikbaar
  Versterkt Zaakgericht Werken & Haal Centraal
  Stappen af van productvisie betreffende legacy

## Slide 14: Hoe verder? Focus nodig!
Scenario 3
Door ontwikkelen planner en meldingenproces
STUF bericht als output zodat dit kan worden ingelezen in lokaal Zaaksysteem
  Minimale variant
  Beperkte innovatie
  Afwijking van de productvisie door beperkte common ground principes
  Bij veel gemeenten sneller implementeerbaar

## Slide 15: Komende sprints
Resource-problematieken
Impact van scenariokeuze op:
  Invulling sprint 5 & 6
  Teamsamenstelling
Wat na sprint 6 ?
Willen wij deelnemen aan ICT Challenge BZK (met Utrecht)